Администрация сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет

муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» марта 2019 г. № 7

О подготовке населённых пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка 2019 года

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, объектов соцкультбыта, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску весеннего паводка 2019 года, сохранности автомобильных дорог и дорожного полотна улиц населённых пунктов в период весенней распутицы на основании постановления администрации муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан от 7 марта 2019 г. №447

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии в следующем составе:

Рахимзянов Э.Б. – глава сельского поселения, председатель комиссии;

Минлебаев А.М. – председатель СПК «Рассвет», зам. председателя комиссии (по согласованию);

Галиханова Л.Ш. –управделами сельского поселения, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Аскаров Г.Г. – бригадир бригады №2 СПК «Рассвет» (по согласованию);

Зидымаков Л.Л. – директор МБОУ СОШ с.Нижнебалтачево (по согласованию);

Самиев Е.Л. – бригадир бригады №3 и заведующий МТФ №2 СПК «Рассвет» (по согласованию);

Туктамышева О.А. – заведующая Нижнебалтачевским ветеринарным участком (по согласованию);

Фархитов Р.Ю. – бригадир бригады №4 СПК «Рассвет» (по согласованию);

Шайсламова Т.М. – бригадир бригады №1 СПК «Рассвет» (по согласованию);

Шайхуллин М.Б. – старший участковый уполномоченный полиции (по согласованию).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка в 2019 году (приложение).

3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм собственности до наступления паводковых вод организовать повсеместную работу по очистке территорий производственных и социально-культурных объектов от снега.

4. Запретить с 01.04.2019 г. проезд автомобилей повышенной проходимости полной массой более 2 т, гусеничных и колесных тракторов по улицам населенных пунктов и дорогам внутри поселенческого уровня без особого разрешения комиссии до подсыхания дорожного полотна. Как исключение разрешить проезд молоковозов, машин по перевозке ГСМ, кормов для сельскохозяйственных животных, почты, пожарных автомашин, автомашин скорой помощи и других специализированных аварийных служб.

5.Предложить старшему участковому уполномоченному полиции Шайхуллину М.Б. усилить контроль за режимом движения транспортных средств в соответствии с настоящим постановлением и принять меры к нарушителям в установленном законом порядке.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

# Глава СП Нижнебалтачевский сельсовет: Э.Б. Рахимзянов

# 

Приложение

к постановлению главы сельского

поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

от «20» марта 2019 года №7

**П Л А Н**

мероприятий по проведению паводка и пропуску ледохода в 2019 году

по сельскому поселению Нижнебалтачевский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. | Провести инструктаж всех работников связанных с пропуском паводка. | до 26.03.2019 | противопаводковая комиссия |
| 2. | Проверить состояние гидротехнических сооружений, в том числе мостов, водосборов, водопропускных труб и т.д. При необходимости провести очистные работы. | до 26.03.2019 | противопаводковая комиссия |
| 3. | Обеспечить сохранность опор линий связи и электропередач, заблаговременно закрепить и установить за ними систематические наблюдения в период паводка. | на период паводка | противопаводковая комиссия |
| 4. | Запретить проезд автомобилей повышенной проходимости полной массой более 2 т, гусеничных и колесных тракторов всех видов марок по улицам населённых пунктов без особого разрешения. Информировать всех владельцев тракторов и автомобилей повышенной проходимости полной массой более 2 т о запрете проезда по улицам населённых пунктов без особого разрешения. | с 01.04.2019  до подсыхания | противопаводковая комиссия |
| 5. | Рекомендовать повсеместную работу по очистке территории животноводческих ферм и производственных объектов, объектов соцкультбыта и гидротехнических сооружений от снега. | до 29.03.2019 | Бригадиры СПК «Рассвет», руководители учреждений и организаций. |
| 6. | Подготовить особую бригаду по защите мостов, пропуску льда, обеспечить бригаду техническими средствами. | до 26.03.2019 | председатель СПК «Рассвет» (по согласованию) |
| 7. | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных оттаивающих бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, предприятиях СПК, берегах рек, обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемой зоны. | в период паводка | противопаводковая  комиссия |
| 8. | Организация работы по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному паводком. | 20.06.2019 | противопаводковая комиссия |