Администрация сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“12” июля 2019 г №30

Об утверждении муниципальной программы

«Устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы»

В соответствии с абзацем 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан и в целях расширения применения программно-целевых принципов формирования бюджета сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы».

2. Финансирование Программы, начиная с 2019 года, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее решение подлежит обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения: Рахимзянов Э.Б.

Приложение к постановлению главы сельского поселения

Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район

Республики Башкортостан

от «12»июля 2019 г. № 30

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы»

2019 год

1. Паспорт муниципальной программы

«Устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы» (далее в тексте - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Ответственный исполнитель | Глава сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация сельского поселения;  - руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| Цели и задачи Программы | * создание более благоприятных условий жителям сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан;   - сокращение несанкционированных свалок на территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет |
| Сроки реализации Программы | 2019-2021г. разбивка программных мероприятий на этапы не предусматривается |
| Перечень основных мероприятий Программы | -создание на территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан контейнерных площадок;   * доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния мест под контейнерные площадки, расположенные на территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан до требований, соответствующих законодательству;   - повышение уровня благоустройства территорий малоэтажной и индивидуальной жилищной застройки |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 700 тыс.руб., за счет средств бюджета сельского поселения из них по годам:  2019 год – 300 тыс.рублей,  2020 год – 200 тыс.рублей,  2021 год – 200 тыс.рублей.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части бюджета. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | * сократить количество мест несанкционированного размещения отходов на территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан;   - улучшение санитарного состояния территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация муниципальной программы позволит выполнить комплекс работ по устройству контейнерных площадок для твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, упорядочить отношения в сфере обращение с отходами, уменьшить количество несанкционированных размещений коммунальных отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного состояния сельских территорий |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Проблема удаления и обезвреживания твёрдых коммунальных отходов в сельском поселении Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан (далее – сельское поселение) объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения и охраны окружающей среды. Общее повышение уровня жизни привело к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на количестве ТКО.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления. Необходимое количество контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, зависит от годового накопления твердых коммунальных отходов на участке, периодичности удаления отходов, вместимости контейнеров.

До настоящего времени отсутствие контейнерных площадок приводит к нарушению экологического благополучия на территориях сельского поселения.

Основными проблемами в сфере сбора и вывоза отходов является:

- отсутствие оборудованных контейнерных площадок;

- формирование на территории сельского поселения несанкционированных свалок.

Решение указанных проблем является основной задачей Программы.

**3.** **Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей программы**

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по благоустройству территорий сельского поселения согласно СанПин «Гигиеническое требование к размещению и обезвреживанию отходов производств и потребления» № 2.1.7.1322-03, упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных размещений коммунальных отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания территорий.

Целью настоящей Программы является:

-создание более благоприятных условий жителям сельского поселения;

-сокращение несанкционированных свалок на территории сельского поселения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение задач Программы:

- создание на территории сельского поселения контейнерных площадок;

-доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния мест под

контейнерные площадки, расположенные на территории сельского поселения до требований соответствующих законодательству;

-повышение уровня благоустройства территорий малоэтажной и индивидуальной жилищной застройки. (Приложение №1).

4**. Сроки и этапы реализации Программных мероприятий**

Сроки и этапы реализации мероприятий Программы - 2019 - 2021 годы.

**5. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения. Общая сумма планируемых затрат за 2019 - 2021 годы – 700 тысяч рублей.

**6. План реализации и финансовое обеспечение Программы**

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством (приложение №2).

Основным координатором реализации данной Программы является администрация сельского поселения.

**Приложение №3**

**Анализ ситуации**

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое описание проблемной ситуации | Общее повышение уровня жизни привело к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на количестве ТКО. Необходимое количество контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, зависит от годового накопления твердых коммунальных отходов на участке, периодичности удаления отходов, вместимости контейнеров. Основными проблемами в сфере сбора и вывоза отходов является отсутствие оборудованных контейнерных площадок, формирование на территории поселения несанкционированных свалок |
| Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации | Администрация сельского поселения, предприятия, учреждения, депутаты Совета сельского поселения, население |
| Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация | благоустройство, озеленение, улучшение санитарного состояния населённых пунктов. |
| Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможности сценариев ее развития, если не предпринимать мер для решения проблемы | -создание на территории сельского поселения контейнерных площадок;  -доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния мест под контейнерные площадки, расположенные на территории сельского поселения до требований соответствующих законодательству;  -повышение уровня благоустройства территорий малоэтажной и индивидуальной жилищной застройки. |
| Перечень решаемых Программой проблем | Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов |
| Возможные варианты решения проблем | Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по устройству контейнерных площадок на территории сельского поселения , улучшить их техническое и эксплуатационное состояние, упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных размещений бытовых отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания сельских территорий. |

Приложение 1

Перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы

«Устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, ед.измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы 2018 год | Ед.изм. | Значение целевого индикатора и показателя по годам | | | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Ед.изм. | Ед.изм. | Ед.изм. |
| 1 | Устройство контейнерных площадок на территории сельского поселения | 0 | шт. | 6 | 5 | 0 | Показатель относительный, определяется как соотношение фактического общего объема к запланированному объему |
| 2 | Установка мусорных контейнеров для сбора ТКО | 0 | % | 100 | 0 | 0 | Показатель относительный, определяется как соотношение фактического общего объема к запланированному объему |
| 3 | Содержание контейнерных площадок на территории сельского поселения | 0 | руб. | 70,0 | 200,0 | 200,0 | Показатель относительный, определяется как соотношение фактического общего объема к запланированному объему |

Приложение 2

План реализации муниципальной программы

«Устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятия / направления и источники финансирования | Исполнитель | Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб. | | | Значение непосредственного результата реализации мероприятия |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| 1 | Устройство контейнерных площадок на территории сельского поселения | Глава сельского поселения | 100,0 | 0 | 0 | сокращение несанкционированных свалок на территории сельского поселения |
| 2 | Установка мусорных контейнеров для сбора ТКО | Глава сельского поселения | 130,0 | 0 | 0 | доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния мест под контейнерные площадки |
| 3 | Содержание контейнерных площадок на территории сельского поселения | Глава сельского поселения | 70,0 | 200,0 | 200,0 | организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов |
| 4 | Всего по программе, в том числе за счет средств: |  | 300,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Местного бюджета |  | 300,0 | 200,0 | 200,0 |  |