ПРОЕКТ

Администрация сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г № \_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2019 - 2021 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.20 ст.3 Устава сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, в целях установления единого порядка содержания территории и осуществления мероприятий по благоустройству, повышения ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район РБ на 2019 - 2021 годы» (далее - Программа) приложение прилагается..

2. Финансирование Программы, начиная с 1 января 2019 года, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет на соответствующий финансовый год.

3.Обнародовать настоящее постановление путем размещения текста постановления с приложением на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан по адресу: с.Нижнебалтачево, ул.Центральная, д.24 и на официальном сайте в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Нижнебалтачевский сельсовет: Рахимзянов Э.Б.

Приложение к постановлению главы сельского поселения

Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район

Республики Башкортостан

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2019 г. № \_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Благоустройство населённых пунктов

сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2019 - 2021 годы»

2019 год

**1. Паспорт муниципальной программы**

**«Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2019 - 2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2019 - 2021 годы». |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; «Правила благоустройства и санитарного содержания сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан». |
| Ответственный исполнитель | Глава сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация сельского поселения;  - руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| Цели и задачи Программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Установление единого порядка содержания территорий; Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; Усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий |
| Сроки реализации Программы | - 2019 - 2021 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - благоустройство территорий;  - реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок;  - ремонт и строительство дорог; |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2130 тыс.руб. в том числе за счет средств:  - бюджета сельского поселения 630 тыс. руб. из них по годам:  2019 год – 210 тыс.рублей,  2020 год – 210 тыс.рублей,  2021 год - 210 тыс.рублей.  - бюджета Республики Башкортостан 1500 тыс.руб. из них по годам:  2019 год – 500 тыс.рублей,  2020 год – 500 тыс.рублей,  2021 год – 500 тыс.рублей.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части бюджета. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | в результате реализации программы благоустроить территории мест массового пребывания населения, выполнить ремонт дорожного полотна, обустроить детские и спортивные площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, прочие мероприятия |

**2. Характеристика текущего состояния благоустройства населенных пунктов в сфере социально-экономического развития сельского поселения**

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления расширения населённых пунктов.

Сельское поселение Нижнебалтачевский сельсовет включает в себя 11 населённых пункта: с. Нижнебалтачево, д.Верхнебалтачево, д.Дубовка, д.Алга, д.Старый Кызыл-Яр, д.Бигинеево, д.Утар-Елга, д.Таныповка, д.Кытки-Елга, д.Ивановка, д.Танып-Чишма. Многие объекты внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные тротуары, пешеходные мосты, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции (Приложение №3).

В течение 2018 года в населённых пунктах поселения проведена определённая работа по ремонту дорожного покрытия, проводилось озеленение, были благоустроены территории кладбищ, родников и общественных колодцев. Проведена работа по реконструкции уличного освещения. Данная работа будет продолжена и в последующие годы. Проводится работа по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в целях расширения границ населенных пунктов. В связи с этим необходимо строительство газопровода, водопровода, строительство дорог, электрификация. Планируется изготовление проектно – сметной документации на все виды работ, для дальнейшего строительства жизненно важных коммуникаций в районе новостройки в с.Нижнебалтачево.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет, спонсорской помощи.

**3. Основные цели, задачи Программы**

Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- установление единого порядка содержания территорий;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

- восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог на улицах населенных пунктов до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.

4**. Сроки и этапы реализации Программных мероприятий**

Сроки и этапы реализации мероприятий Программы - 2019 - 2021 годы.

**5. Перечень целевых индикаторов и показателей программы**

Реализация Программных мероприятий позволит благоустроить населенные пункты, построить и ввести в эксплуатацию новые жилые дома, что увеличит доходную часть бюджета. Увеличится количество жителей. Отремонтировать дороги, построить новые дороги. Улучшить освещение улиц. Построить новые торговые предприятия. Увеличится количество предприятий малого и среднего бизнеса. Проводить своевременный скос сорной травы в летний период и очистку от снежных заносов в зимний период. Изготовление проектно-сметной документации для строительства газопровода, электрификации и водопровода позволить включить данные виды работ в федеральные и республиканские программы развития сельских населенных пунктов (Приложение №1).

Привитие жителям любви и уважения к своей малой Родине, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет. Участие жителей, работников предприятий и учреждений, учащихся общеобразовательных учебных заведений в благоустройстве и озеленении населенных пунктов сельского поселения.

**6. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет. Общая сумма планируемых затрат за 2019 - 2021 годы – 2130 тысяч рублей

**7. Перечень, обоснование и описание программных мероприятий**

К программно-целевым мероприятиям относятся:

- уборка территории, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, грязи, снега, вывоз мусора, уход за зелёными насаждениями;

- содержание элементов внешнего благоустройства;

- озеленение территории муниципального образования;

- содержание и эксплуатация дорог;

- участие в ремонте жилищного фонда;

-строительство коммуникаций (газопровод, водопровод, электрификация, дороги);

- освещение населённых пунктов сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет

- определение и утверждение объема финансирования Программы;

- подготовка отчета реализации программы, информационно-аналитических материалов;

- организация обнародования работы, направленной на освещение цели и решений задач Программы, о ходе реализации Программы.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий, обслуживающих инженерные сети;

- уровень благоустроенности сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет (обеспеченность поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием, сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

**8. План реализации и финансовое обеспечение Программы**

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством. Основным координатором реализации данной Программы является администрация сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет (приложение №2).

Приложение №3

**Анализ ситуации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание проблемной ситуации | - уборка территории, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, грязи, снега, вывоз мусора, уход за зелёными насаждениями;  - содержание элементов внешнего благоустройства;  - озеленение территории сельского поселения;  - содержание и эксплуатация дорог;  - освещение населённых пунктов сельского поселения | | | | |
| Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации | Администрация сельского поселения, предприятия, учреждения, субъекты малого предпринимательства, депутаты местного, население | | | | |
| Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация | благоустройство, озеленение, улучшение санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов. | | | | |
| Наименование показателей, реально отражающие наличие проблемной ситуации | Ед.изм. | Значения показателя | | | |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |
| Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможности сценариев ее развития, если не предпринимать мер для решения проблемы |  | Благоустройство населенных пунктов, строительство и эксплуатация новых жилых дома, что увеличит доходную часть бюджета. Увеличится количество жителей. Отремонтировать дороги, построить новые дороги. Улучшить освещение улиц. Построить новые торговые предприятия. Увеличится количество предприятий малого и среднего бизнеса. Проводить своевременный скос сорной травы в летний период и очистку от снежных заносов в зимний период. Изготовление проектно-сметной документации для строительства газопровода, электрификации и водопровода позволить включить данные виды работ в федеральные и республиканские программы развития сельских населенных пунктов. | | | |
| Перечень решаемых Программой проблем |  | Благоустройство улиц в населенных пунктах освещение улиц населенных пунктов | Благоустройство улиц в населенных пунктах освещение улиц населенных пунктов | | Благоустройство улиц в населенных пунктах освещение улиц населенных пунктов |
| Возможные варианты решения проблем, оценка преимущества и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы |  | Определение перспектив благоустройства сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. | | | |

Приложение №1

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет

муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2019 - 2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, ед.измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы 2018 год | Значение целевого индикатора и показателя по годам | | | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Ед.изм. | Ед.изм. | Ед.изм. |  |
| 1 | Освещение улиц | 254 тыс. рублей | 210,0 | 210,0 | 210,0 | Абсолютный показатель из годового отчета об исполнении бюджета |
| 2 | Благоустройство мест массового пребывания населения | 113, тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Абсолютный показатель из годового отчета об исполнении бюджета |
| 3 | Содержание и очистка улиц и общественных мест в населенных пунктах | 567,8 тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Абсолютный показатель из годового отчета об исполнении бюджета |
| 4 | Обустройство родников и прилегающей территории | 100 тыс.рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Абсолютный показатель из годового отчета об исполнении бюджета |

Приложение №2

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Нижнебалтачевский сельсовет

муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2019 - 2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятия / направления и источники финансирования | Исполнитель | Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб. | | | Значение непосредственного результата реализации мероприятия |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| 1 | Освещение улиц | Глава сельского поселения | 210,0 | 210,0 | 210,0 | Улучшение освещенности улиц |
| 2 | Благоустройство мест массового пребывания населения | Глава сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | благоустройство, озеленение и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов. |
| 3 | Содержание и очистка улиц и общественных мест в населенных пунктах | Глава сельского поселения | 300,0 | 300,0 | 300,0 | уборка территории от мусора, грязи, снега, вывоз мусора |
| 4 | Обустройство родников и прилегающей территории | Глава сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | благоустройство, озеленение, улучшение санитарного состояния родников |
| 5 | Всего по программе: в том числе |  | 710,0 | 710,0 | 710,0 |  |
|  | Бюджет Республики Башкортостан |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 210,0 | 210,0 | 210,0 |  |